第三部分   用户需求书

用户需求书

第一部分 商务需求书

| 序号 | 条款名称 | 说 明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 合格投标人 | 1)投标人须符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。 2)投标人的单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动；为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得参加本采购项目的采购活动。 3)投标人参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。（须提供书面声明） 4）投标人未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单；未处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。（以招标代理机构投标截止日当天在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)查询结果为准，如相关失信记录已失效，投标人需提供相关证明资料）。 特定资格条件：投标人须在市级或以上相关部门住房与城乡建设局网站完成企业《信用管理手册》（房屋安全鉴定机构）或“备案证明”登记，并处于可用状态（须提供网上截图）。 注：本项目不接受联合体投标。 |
| 2 | 完成期 | 发出进场通知后45个日历日内完成服务内容，并且要求30个日历日内完成与校园现场相关的各项调查、检查、检测和既有建筑物在鉴定过程中有所破坏的地方按原貌进行恢复等工作。 |
| 3 | - 付款方式 | 签订合同，校园房屋结构及抗震鉴定检测报告审查通过，对校园内的既有建筑物在鉴定过程中有所破坏的地方按原貌进行恢复，并提交请款报告后，支付至合同总款的70％，校园房屋结构及抗震鉴定检测报告通过有关部门审批后、没其他售后问题，支付合同总额的30％。 注：中标人应在采购人支付合同金额前，将发票送至采购人；发票抬头名称与采购人名称一致。付款时间以付款划出款项之日为准。 |
| 4 | 服务地点 | 采购人指定地点 |
| 5 | 报价内容 | - 报价应包含完成本次招标所有服务内容的费用，包括人工费、材料费、设备使用费、各种税务费、必须的辅助材料费及合同实施过程中不可预见费用等全部费用。 |
| 6 | 合同条款 | 投标人实质响应合同各条款。 |

第二部分 技术需求书

一、项目概况

东莞市莞城小学校舍部分既有建筑物于2009至2011年 “校安工程”已经进行结构或者抗震鉴定，但鉴定工作已完成超过5年，还有部分建造年份较早的非教学类配套建筑物没有鉴定检测。因此，根据东府办〔2009〕123号《关于印〈发东莞市中小学校舍安全工程实施方案〉的通知》和东莞市人民政府令第144号《东莞市房屋使用安全管理规定》的文件精神，东莞市莞城区小学校舍既有建筑物结构安全检查、鉴定和抗震评估项目主要为，鉴定工作已完成超过5年需要进行结构安全检查的既有建筑物，具体详见下表：

| 单位名称 | 建筑物名称 | 建筑面积（㎡） | 层数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 东莞市莞城中心小学 | A区教学楼 | 11833 | 6 | 2010年建成使用 |
|  | B区教学楼 | 8767 | 6 | 2010年建成使用 |
|  | 六号楼 | 2610 | 6 | 旧建设校区，2009年鉴定为C级，2014年加固使用，中心低年级校区 |
| 面积小计 |  | 23209 |  |  |
| 东莞市莞城实验小学 | 教学楼 | 5692 | 7 | 2000年验收为合格工程，2009年城建部门排查意见，只需做抗震鉴定 |
|  | 教学综合楼 | 11305 | 6 | 2005年验收为合格工程，2009年城建部门排查意见，只需做抗震鉴定 |
|  | 门卫室及电房 | 109 | 1 | 2009年鉴定为B级 |
|  | 大门及门卫室 | 134 | 1 | 2009年鉴定为C级，2011年加固使用 |
| 面积小计 |  | 17240 |  |  |
| 东莞市莞城步步高小学 | 教学楼(旧) | 5200 | 5 | 2009年鉴定为B级 |
|  | 教学楼(新) | 11822 | 7 | 2010年建成使用 |
| 面积小计 |  | 17022 |  |  |
| 东莞市莞城阮涌小学 | 教学楼 | 3986 | 5 | 2009年鉴定为B级 |
|  | 教学副楼1 | 658 | 4 | 2009年鉴定为B级 |
|  | 教学副楼2 | 585 | 4 | 2009年鉴定为B级 |
|  | 科技楼 | 642 | 4 | 2009年鉴定为B级 |
|  | 食堂楼 | 585 | 3 | 2014年收回旧民房加固后使用 |
|  | 正门楼 | 144 | 1 | 2015年建成使用 |
|  | 侧门楼 | 300 | 2 | 2015年建成使用 |
| 面积小计 |  | 6900 |  |  |
| 东莞市莞城运河小学 | 教学楼 | 5140 | 5 | 2009年鉴定为C级，2011年加固使用 |
| 面积小计 |  | 5140 |  |  |
| 东莞市莞城中心小学分校 | 财务楼 | 146 | 3 | 2011年鉴定为B级 |
|  | 连廊 | 423 | 3 | 2011年鉴定为B级 |
|  | 旧教学楼 | 4372 | 5 | 2011年鉴定为B级 |
|  | 新教学楼 | 3900 | 6 | 2011年鉴定为B级 |
| 面积小计 |  | 8841 |  |  |
| 东莞市莞城英文实验学校 | 东楼 | 1680 | 6 | 2004年验收为合格工程，2009年城建部门排查意见，只需做抗震鉴定 |
|  | 南楼 | 5233 | 6 | 2004年验收为合格工程，2009年城建部门排查意见，只需做抗震鉴定 |
|  | 西楼 | 3476 | 6 | 2004年验收为合格工程，2009年城建部门排查意见，只需做抗震鉴定 |
|  | 北楼 | 3212 | 6 | 2004年验收为合格工程，2009年城建部门排查意见，只需做抗震鉴定 |
|  | 办公楼 | 3825 | 6 | 2004年验收为合格工程，2009年城建部门排查意见，只需做抗震鉴定 |
|  | 塔楼 | 3911 | 6 | 2006年验收为合格工程，2009年城建部门排查意见，只需做抗震鉴定 |
|  | 宿舍（一） | 3177 | 6 | 2004年验收为合格工程，2009年城建部门排查意见，只需做抗震鉴定 |
|  | 宿舍（二） | 3898 | 6 | 2004年验收为合格工程，2009年城建部门排查意见，只需做抗震鉴定 |
|  | 宿舍（三） | 4060 | 6 | 2004年验收为合格工程，2009年城建部门排查意见，只需做抗震鉴定 |
|  | 附属建筑面积 | 1309 | 1 | 其中门卫室、仓库鉴定为B级 |

备注：以上建筑面积仅供参考，实际建筑面积以既有建筑物鉴定单位到现场勘查为准，中标后不得以任何理由增加费用。

二、技术依据

⑴《东莞市房屋使用安全管理规定》（广东省东莞市人民政府第144号）

⑵《工业建筑可靠性鉴定标准》（GB50144-2008）；

⑶《民用建筑可靠性鉴定标准》（GB50292-2015）；

⑷《建筑地基基础设计规范》（GB50007-2011）；

⑸《建筑结构荷载规范》（GB50009-2012）；

⑹《建筑结构检测技术标准》（GB/T50344-2004）；

⑺《建筑工程质量检验评定标准》（GBJ301-88）；

⑻《混凝土结构设计规范》（GB50010-2010）；

⑼《混凝土结构工程施工质量验收规范》（GB50204-02）；

⑽《钻芯法检测混凝土强度技术规程》（CECS 03：2007）；

⑾《建筑抗震设计规范》（GB50011-2011）；

⑿《建筑抗震鉴定标准》（GB50023-2009）；

⒀《混凝土结构加固设计规范》(GB50367-2006)；

⒁《建筑结构可靠度设计统一标准》（GB50068-2001）；

三、既有建筑物结构安全检查、鉴定和抗震评估要求

⑴既有建筑物结构安全检查报告必须在原来的结构安全鉴定报告的基础上，客观全面地反映各栋既有建筑物的结构安全状况，检查结论依据应该充分合理客观。

⑵鉴定单位应在完成所有安全检查、鉴定和抗震评估结束后，对校园内的既有建筑物在鉴定过程中有所破坏的地方需要无条件按原貌进行恢复。

⑶鉴定单位应积极无偿配合采购人方在出具正式的既有建筑物检查、鉴定和抗震评估报告出具后的后续检查整改等相关工作。

⑷中标人应向采购人提交最终成果的房屋安全及抗震鉴定报告，每栋楼不少于3本及电子档（光盘）。如非采购人原因，符合要求的还应提供市住建局的备案告知凭证。