中国人民银行佳木斯市中心支行发行库及

营业用房修缮工程招标公告

项目编码：SG0400G19029

1.招标条件

本招标项目中国人民银行佳木斯市中心支行发行库及营业用房修缮工程已由上级主管部门批准建设，招标人为中国人民银行佳木斯市中心支行，建设资金为上级行拨款，出资比例为100%。项目已具备招标条件，现对该项目的施工进行公开招标。

2.项目概况与招标范围

2.1项目名称：中国人民银行佳木斯市中心支行发行库及营业用房修缮工程

2.2建设地点：佳木斯市杏林路530号

2.3建设规模：9627平方米

2.4投资估算：1018.73万元（含结构加固设计费）

2.5计划工期：2019年8月26日至2019年12月31日，工期128日历天。

注：此工期按时间分段提出验收项目。合同签定之日甲方腾退办公楼1-8楼交由乙方开展施工，乙方保证2019年10月15日前必须完成中国人民银行佳木斯市中心支行办公楼1-8楼办公室室内装饰装修、强电、弱电、水暖、给排水、卫生间的修缮、发行库交接间和清分复点间的改造（包括发行电梯井在外地面平层增加门洞口及门安装）、一楼档案室的加固和建设、消防改造（已改造完工的消防水、电系统除外），以及办公楼电、水暖、给排水、消防设施等管网与外部主干网络的连接（确保上述设施可正常使用），院内外地面改造等工作，并交付甲方使用。上述工期包括乙方对与施工相关的设施的拆除。整体维修改造项目其他全部工程在2019年12月31日前全面完工。

2.6质量标准：符合现行国家、行业及地方工程施工质量验收标准以及相关专业验收规范的合格标准。

2.7招标范围：具体内容详见施工图纸及工程量清单全部内容。

2.8标段划分：不划分标段。

3.投标人资格要求

3.1本次招标要求投标申请人必须是在中华人民共和国境内注册的具有独立法人资格的法人及其他组织；投标人应具备建筑工程施工总承包叁级及以上资质和特种工程（结构补强）专业承包资质；并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力。评审得分相同条件下，优先选用具有壹级施工总承包资质投标人。

3.3本次招标要求投标人拟派项目经理具备建筑工程专业二级及以上注册建造师执业资格，具备有效的安全生产考核合格证书，且未担任其他在施建设工程项目的项目经理，无失信行为记录。项目管理组织机构成员除项目负责人外还需配备技术负责人1人（中级以上职称证书且具备岗位证书）、施工员1人、安全员1人（提供C类安全生产考核合格证书）、质量员1人。投标企业授权委托代理人必须为本项目拟派建造师。

3.4近三年（2016年-2018年）企业财务状况良好，提供2016、2017、2018年经会计师事务所或审计机构审计的财务会计报表和审计报告，财务会计报表包括资产负债表、现金流量表、利润表（或损益表）和财务情况说明书且该财务报表应具有会计师事务所或审计机构的单位公章、注册会计师注册章及其注册会计师本人签名。

3.5业绩要求：近三年(2016.1.1至今)至少有过一项中标金额1000万元房屋建筑工程业绩（佐证材料：中标通知书、中标公示网页、施工合同）。

3.6信誉要求：

潜在投标人未被列入企业经营异常名录、重大税收违法案件当事人名单，以信用中国官方网站查询结果为准（投标人自行到信用中国官方网站进行查询并打印），被列入上述名单的投标人不得参加本项目。

中国人民银行征信中心出具的投标企业及法人信用报告，近三年内如有不良行为记录，不得参与本项目投标。

潜在投标人近三年内无行贿犯罪记录（包括投标人、法定代表人及项目负责人，投标人自行到中国裁判文书网进行查询并打印），如有行贿犯罪行为记录的，不得参加本项目投标。

3.7投标人针对本工程出具“无拖欠工程款和农民工工资证明”、的书面承诺。

3.7与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加投标；单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标（以“黑龙江公共资源交易网”下载招标文件先后顺序为准）。

3.8 资格审查方式：本工程采用资格后审方式,主要资格审查标准、内容等详见招标文件，只有资格审查合格的投标申请人才有可能被授予合同。

3.9本次招标不接受联合体投标。

4.招标文件的获取

4.1潜在投标人应先在“黑龙江公共资源交易网”进行用户注册、办理数字证书，使用数字证书登录“黑龙江公共资源交易网”上的“交易平台”，下载招标文件。下载时间为2019年8月1日16:00时至2019年8月6日16:00时（北京时间，下同）。

同时在“黑龙江工程招投标网”（http://ztb.hljjs.gov.cn/）完成网上企业登记，登记时间需与“黑龙江公共资源交易网”下载文件时间一致；未在规定期限内登记的企业，投标将被拒绝。

有关手续请查看“黑龙江公共资源交易网”中的《关于黑龙江公共资源交易平台用户注册及办理数字证书的说明》。

4.2招标文件费为1000元/份。潜在投标人使用数字证书通过“黑龙江公共资源交易网”在线支付下载。

5.投标文件的递交

5.1 投标文件递交方式为网上递交，投标截止时间为开标时间24小时前。

5.2 在投标截止时间后递交的投标文件，系统不予接收。

6.开标方式

该项目为线上开标，开标时间为2019年8月22日14时00分，投标人需携带招标文件要求的材料原件到达开标现场。

7. 其他

7.1依据《中华人民共和国招标投标法实施条例》（国务院令第613号）的规定，投标人或者其他利害关系人认为招标公告内容违法或者不当的、或招标投标活动不符合法律、法规规定的，有权向招标人提出异议，异议应当在投标登记受理期间以书面形式向招标人提出，书面异议材料应由法定代表人或授权委托代理人签字并加盖单位公章，招标人将自收到异议之日起3日内作出答复。投标人或者其他利害关系人在本项目招标投标活动中如出现捏造事实、伪造材料、以非法手段或非法途径取得证明材料进行异议和投诉、以及恶意投诉、无理缠诉等行为的，将严格按规定处理；给他人造成损失的依法承担赔偿责任

8.踏勘现场和答疑安排

8.1.招标人组织踏勘现场，投标人应于2019年8月7日9时00分前到达招标人指定地点佳木斯市杏林路530号。

8.2.要求投标人拟派建造师踏勘现场。注册建造师应持身份证、注册建造师证、法人授权委托书，参加踏勘现场。投标人之间不得互相沟通、联系，踏勘现场全过程应予以保密。

8.3.投标人授权委托代理人现场签署《踏勘现场确认书》。

8.4.踏勘现场联系人：李泓达，电话：0454-8677195。 投标人提问、质疑以及招标人对招标文件的澄清均通过网上进行。

9.发布公告的媒介

本次招标公告同时在黑龙江公共资源交易网、黑龙江工程招投标网上发布。

10.联系方式

招标投标行政监督与受理投诉单位：佳木斯市建设市场管理办公室

招   标   人：中国人民银行佳木斯市中心支行

地        址：佳木斯市杏林路530号

联   系   人：李泓达

联  系 电 话：0454-8677195

招标代理机构：黑龙江瑞尔工程管理有限公司

联   系   人：李丹

联  系 电 话：0454-8775652

日        期：2019 年 8 月 1 日